Woche	Arbeit
4te-7te / So 16.2.	Arbeit an Grundkonzepten und Erarbeitung der Theorie
8te-16te / Ostern So 20.4.	Grobprogramm fertig und Objektdesign fertig
20te-Sommerferien	Fertigstellung der Dokumentation, Serverfunktionalität, Code Fertig
Sommerferien-Herbstferien	Testing in Endphase bzw. fertig, Dokumentation fertig, Texturierung fertig, Maturdossier beginnen
herbstferien-40te / So 5.10.	Maturdossier komplett, Programm komplett fertig, Testing .